(14小時，2天)

提案人：賴志宏博士 (Dr. Kris Lai)

聯絡人：范欣文小姐 (Grace Fan)

(日期: 2023/2/17 R1.0)

### 課 程 簡 介

所謂的工程專案主要包含那些運用工程技術來從事「單件式生產或製造(one-off production)」的工作，其主要的目的是用來建置各種單件式的產品，例如：結構、機器、裝置、設施、系統、材料、及流程等。工程專案通常出現在航太工程、化學工程、土木及環境工程、營建工程、電機工程及機械工程等相關的產業。

這些專案的大小規模差別很大，小的工程專案預算可能只有幾十萬新台幣，而大的專案可能達到百億、甚至幾千億新台幣。然而不管大的或小的專案，都需要經過「需求評估、規劃、設計、建造、驗收、營運、維護」等線性(linear)的技術流程，而這些技術流程的工作則需要依賴專案管理團隊的周密計畫和嚴格控管，才能如質、如時、如預算地完成所有的工作。若缺乏有效的專案管理將導致專案可能的失敗或中止，甚至造成所有參與專案的組織蒙受重大的損失。

現代的專案管理的知識、技術及工具源自於大型的國防研發及製造工程，並廣泛應用於各類的工程專案。不論是短期或長期的，這些專案都需要透過跨部門、跨領域的、跨組織的管理及技術團隊來從事評估、組織、計劃、執行、控管及結案檢討的工作。

高績效的工程專案除了要有專業的工程技術人員外，最重要地還是要靠有能力及經驗的專案管理團隊來落實管理的工作，才能讓整個工程技術團隊發揮最佳的工作效率。學習有效運用專案管理的觀念方法及技術工具，將大幅提高專案管理人員在管理工作上的執行效率，進而確保專案的順利完成。

本課程主要的目的除了要讓學員瞭解正確的專案管理知識及觀念外，更透過實際案例的講解及作業練習，來協助學員熟悉專案管理重要流程、表單及軟體工具的實務應用。本課程適合負責或參與工程專案的專案經理、計劃人員、行政作業人員、技術團隊經理及工程管控人員等。

### 課 程 效 益

- 瞭解工程專案管理的定義與原理。

- 瞭解工程專案的生命週期流程。

- 瞭解工程專案成功與失敗的主要因素。

- 學習如何有效建立專案團隊及指派工作。

- 學習如何確認重要關係人及其溝通需求。

- 學習如何建立工作分解圖。

- 學習如何估算時程。

- 學習如何製作專案計劃書。

- 學習如何運用專案控管之方法、技術及工具等。

- 學習如何有效執行結案工作及製作結案報告書。

- 學習如何有效團隊衝突解決、溝通、領導及激勵技巧等。

- 學習如何有效進行專案報告及簡報的技巧。

### 訓 練 對 象 及 執 行

| 適合對象 | 負責或參與工程專案的專案經理、計劃人員、行政作業人員、技術團隊經理及工程管控人員等 |
| --- | --- |
| 培訓重點 | 工程專案管理的理論架構、工具、技術及方法之實務演練及應用等 |
| 培訓方法 | 案例研究、樣本解說、作業練習、團隊討論及簡報 |
| 時間/時數 | 09:00-12:00.13:00-17:00、14小時、2天班 (建議隔週上課) |

### 課 程 大 綱

| 天 | 序 | 主題 | 內容大綱 | 時數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 一 天 | 1 | 課程說明 | 課程簡介及作業說明 | 2 |
|  | 2 | 定義與原理 | 工程專案管理的定義與原理 工程專案管理的特性 |  |
|  | 3 | 專案啟動 | 建立專案團隊 確認主要利害關係人溝通需求 確認專案的範疇 |  |
|  | 4 | 專案計劃 | 定義工作項目 (WBS軟體運用及示範) 製作品質計畫 規劃資源需求 確認主要里程碑 估算活動時程 | 2 |
|  |  |  | CPM要徑圖法 (含個人作業練習說明) 進行工作排程 (甘特圖軟體的運用及示範) 製作溝通計畫 製作風險計畫 專案計畫書撰寫及案例 | 2 |
|  | 5 | 小組作業講解及討論 | 簡報及作業說明 小組討論：確定作業主題及小組分工 | 1 |
| 第 二 天 | 6 | 專案控管 | 工作監督與檢討 進度追蹤及分析 製作專案現況報告 議題、變更及風險控管 | 2 |
|  | 7 | 專案結束 | 完工驗收及移交 合約及行政結案 結案報告及檢討 | 2 |
|  | 8 | 專案管理的人際構面 | 專案衝突解決技巧 專案團隊領導技巧 | 1.5 |
|  | 9 | 小組簡報及討論回饋 | 小組作業簡報評分及討論回饋 | 1.5 |

(為提昇課程品質，本公司保留局部或全部內容之修改權利)

### 教 學 重 點 比 例

我們所提供的企業內訓課程，主要是協助有效地建立實務應用所需的基礎概念、知識、工具、及技術等。課程的內容偏重於實際案例、人的技巧及團隊小組實際案例的討論及練習，以下為本課程內容及教學重點比例：

| 教學重點 | 說明 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 知識理論 | 強調核心應用知識，工具與技術的深入探討，而非一般的學術性或考試用的知識及理論 | 20% |
| 應用案例 | 應用實際案例，來講解知識及工具應用的情境及技巧，以加深學員的瞭解及體會程度 | 30% |
| 人的技巧 | 強調及講授“人的技巧”在知識及工具應用中的叢林法則，尤其在人際溝通、利害關係人管理及問題解決上，以提升學員對soft skills的認知及重視 | 20% |
| 實案練習 | 應用實際工作中的案例及小組團隊合作，讓學員練習課堂上所學的方法及工具，以協助內化實際應用的竅門及心法 | 20% |
| 簡報討論 | 透過小組公開競賽及360度評分的簡報、觀摩及討論，來激勵學員彼此的互動學習，進而提昇學習的效果 | 10% |

### 課 程 設 計 原 理

本課程以Level 1、2(如下圖)的內容重點及方法為主，專注於知識、觀念及實務運用之工具、技術。

| Level | 評量等級 (精練程度) | 培訓重點 | 訓練方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 知識能力 | 我可以定義此技能 | 知識 觀念 | 專注於基礎的知識理論和架構工具。主要是培養學員的正確觀念及態度，同時熟悉相關的定義、原理、術語及方法步驟等。 | 被動式學習 課堂講解 小組討論 |
|  | 瞭解能力 | 我可以解釋此技能如何應用 |  |  |  |
| 2 | 應用能力 | 我具有侷限的經驗將此技能應用於簡單的問題解決上 | 工具 技術 | 運用實際的案例分析或小組作業練習，重複的讓學員真正地熟練所有的工具及技術運用。 | 案例練習 研習營 精進班 |
| 3 | 分析能力 | 我具有廣泛的經驗將此技能應用於複雜的問題解決上 | 技能 | 透過實務工作的應用，不斷從嘗試錯誤的過程中獲得真正的經驗能力。 | 實務運用 現場實習 實際工作中訓練 以指定專案來訓練 同僚學習小組 |
|  | 綜合能力 | 我可以將此技能的原理用於其他不同的問題解決上 |  |  |  |
| 4 | 評核能力 | 我被同事公認是此一職能應用的專家 | 職能 | 將所學的技術及經驗，透過指導及教授他人的經驗中，不斷精進自己的知識技能力。使自己成為公認的專家。 | 自我精進 訓練師培訓 工作挑戰 |

© Dr. Kris Lai

### 小 組 作 業 及 簡 報 說 明

- 專案計畫書作業摘要說明

|  | All Teams |
| --- | --- |
| 題 目 | 「專案計畫書」製作要領及案例說明 |
| 說 明 | 根據貴公司現有或過去的專案。 製作相關的專案計畫表單（如提供的表單範本）。 Powerpoint Slides。 |
| 作業繳交 | 交付方式：簡報電子檔 (Powerpoint)，由小組成員平均分擔工作。 |
| 簡報時間 | 每組10分鐘。 |
| 獎 賞 | 選出2個團體獎，並於上課最後一天予以公開表揚 |
| 評 分 | 由全體成員根據簡報資料及報告說明來評分 |

- 專案計畫書作業簡報的產出表單項目(根據課前所提供之範本來製作)

| No. | 計畫工作說明 | 主要產出表單 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定義專案範疇 | 1. | 專案範疇定義表 |
| 2 | 建立專案團隊 | 2-1. | 專案組織圖 |
|  |  | 2-2. | 專案成員角色與職掌表 |
| 3 | 確認重要利害關係人溝通需求 | 3. | 主要利害關係人溝通計畫表 |
| 4 | 定義工作項目及內容 | 4-1. | 工作分解圖 |
|  |  | 4-2. | 活動清單 |
| 5 | 製作品質計畫 | 5. | 品質計畫表 |
| 6 | 規劃資源需求 | 6. | 資源需求計畫表 |
| 7 | 確認主要里程碑 | 7. | 主要里程碑活動表 |
| 8 | 估算活動時程 | 8. | 時程估算表 |
| 9 | 進行工作排程 | 9. | 時程甘特圖 |
| 10 | 製作溝通計畫 | 10. | 溝通計畫表 |
| 11 | 製作風險計畫 | 11. | 風險計畫表 |

- 小組作業簡報360度評分表

### 課 前 準 備 及 場 地 設 備

以下課前準備及場地設備，由客戶自行負責安排準備：

| 課前分組 | 每梯次以35人(含)為限。 請將參加學員事先分組，共分5-6組，每組6-7人為限。 各組含：組長1名、顧問1名、發言人1名、其餘為組員。 分組時最好將同專案的人員同置一組，以利小組成員體驗溝通合作之情境。 請事先將學員資料給予本公司，以便講師事先了解學員背景。(學員資料包含：姓名、部門、職稱)。 |
| --- | --- |
| 課前準備 | 簡報主題及相關專案資料：每一小組於上課前，需事先確定簡報作業的專案主題及範圍，並收集相關的資料，以作為上課時小組作業練習的參考依據。 PM軟體工具準備：每一小組於上課前，需事先下載WBS Chart Pro 及 MS-Project 試用版，並安裝於個人的NB中，下載處請連結至: http://www.krispmschool.com/share/freepmsoftware.php |
| 訓練場地 | 教室安排及租任費用。 |
| 訓練設備 | 請安排以下訓練設備： (單槍投影機、投影布幕 (麥克風(小蜜蜂為佳) (白板、白板筆 |
| 學員獎品 | 請準備2份獎品給作業最佳的小組。 |

### 輔 導 講 師 簡 介

本課程由賴志宏博士講授，簡介如下：

| 姓名 | 賴志宏 博士 Kris Lai, Ph.D., UMIST |
| --- | --- |
| 學歷 | 專案管理博士-英國曼徹斯特大學理工學院 作業管理碩士-英國曼徹斯特大學理工學院 工業設計學士-大同工學院 |
| 現職 | Kris專案管理學院主持人 從事策略管理、部門管理、專案管理、研發管理、工作管理、問題解決、創意思考相關領域的教育訓練及實務運用的顧問服務。 |
| 工作經歷 | 仕德國際有限公司-總經理 鴻海公司-PCE企劃經理 英國Wormald Ansul UK-專案管理電腦化系統設計及訓練師 英國航空製造公司-JV 技術轉移專案管理師 竹科奎茂公司-資深產品設計及製造工程師 竹科台灣CMT公司-產品及機構設計工程師 工研院機械所-工業設計工程師 復興美工-專任設計教師 |
| 培訓經歷 | Kris專案管理學院培訓講師 新竹科學園區「國際專案管理人才培訓課程」講師 工研院產業學院 「產品研發專案管理課程」講師 光電協進會「專案管理課程」講師 中國生產力中心「專案管理課程」顧問講師 英國Henley Management School在台MBA 企管碩士班作業管理講師 澳洲雪梨科技大學工業管理碩士班在台專案管理講師 |
| 專長課程 | 專案管理課程 | 產品研發管理課程 | 工程專案管理課程 |
|  | 專案管理實務應用 工作分解圖製作技巧 專案管理軟體工具應用 專案風險管理技巧 專案成本管理實務 專案履約與風險管理 專案團隊溝通與領導 專案管理問題診斷與解決 專案管理標準流程建立 專案管理辦公室建立 專案管理資訊系統建置 | 產品開發專案管理 產品開發時程縮短 產品開發風險管理 產品開發預算管理 產品開發流程建立與改善 產品開發問體分析與解決 | 工程專案管理 工程專案時間管理 工程專案成本管理 工程專案履約及風險管理 |
|  | 工作管理 | 部門管理 | 問題分析與解決 |
|  | 自我工作管理技巧 工作報告撰寫技巧 人際溝通及衝突管理 技術報告撰寫技巧 企劃書撰寫技巧 | 部門工作管理 部門組織及績效管理 任務團隊建立與管理 領導與激勵技巧 會議規劃及管理 | 問題分析與解決 8D問題分析與解決 工作流程分析與改善 創意思考及群體決策 FMEA實務運作課程 |
| 培訓案例 | 光電業 | 半導體業 | IC設計及電子業 |
|  | 住華科技 益通光能 中華映管 廣鎵光電 奇美電子 群創光電 | 南茂科技 應用材料 聯詠科技 東京威力科創 瑞晶電子 茂德科技 | 台達電子 旺宏電子 凌陽科技 凌通科技 乾坤科技 思源科技 |
|  | 電腦及周邊業 | 系統及軟體業 | 通訊及機械業 |
|  | 光寶科技 仁寶電腦 微星科技 英業達 精英電腦 昆盈企業 | 文曄科技 美商鳳凰 大同世界 敦陽科技 諾發系統 | 明泰科技 正文科技 台揚科技 仲琦科技 智捷科技 宏正自動化 |
|  | 金融及服務業 | 生技、製藥及化工業 | 政府及研究機構 |
|  | 玉山商業銀行 遠東新世紀 宏利人壽 亞東證券 美商如新(NuSkin) | 台耀化學 台灣惠氏(Wyeth) 經濟部生技專案管理 | 工研院 IEK 交大育成 雲科大 台鐵 紡織研究所 |
|  | ►更多培訓案例：http://www.krispmschool.com/schoolintro/caselist.php |
| 教學紀錄 | ►其他教學經驗、顧問經驗及教學記錄短片，請看：http://www.krispmschool.com/schoolintro/krisfile.php。 |

<End>

# Text boxes

工程專案管理實務

需要進一步的服務，請聯絡我們：

電話：(02) 8797-3158  Email：syner.link@msa.hinet.net  Website: www.krispmschool.com