( 7小時，1天)

提案人：賴志宏博士 (Dr. Kris Lai)

聯絡人：范欣文小姐 (Grace Fan)

(日期: 2016/8/8 R1.1)

### 課 程 簡 介

工程專案最重要的目標任務莫過於：運用有限的資源，在最短的時間內，如質、如實、如預算、如範疇的完成指派的工作及交付必要的產出。因此，時程的「效率」和「效能」成為專案管理最大的考驗。專案時程管理主要的挑戰來自於許多現實面的問題，例如：

- 專案的目標、效益、產出及工作範疇通常無法在一開始就被清楚地定義。因此，往往產生「計畫不如變化」，「變化不如客戶的一句話」，進而造成對時程的嚴重衝擊。

- 許多「假設」及「限制」的條件常被忽略，因此造成潛在的風險，加上缺乏有效的風險應變計畫及問題解決機制，結果使得人人變成「打火隊英雄」，浪費許多時間在解決錯誤及重做的問題上，導致專案成員無法集中精力於有效產出的工作上。

- 計畫時，缺乏嚴謹的工作分解架構邏輯，造成工作分派不清，前後優先順序不明。加上缺乏有效的軟體工具輔助，使得專案成員之間的溝通效率不良，導致專案計畫一開始就缺乏應有的可信度。

- 專案執行過程，缺乏有效的控管機制，無法落實簡單而有效的追蹤、分析、評估及更正行動。專案的原始計畫變成象徵性的參考資料（而非控管的基準）。造成各執行單位「各人一把號，各吹各的調」。專案的時程問題變成彼此互推皮球的燙手山芋。

大幅縮短時程就是每一個專案經理人最大的期望。單純從排程的角度來看，也許可以運用更有效的技巧將時程壓縮，但重點是：專案的時程delay真正的原因並非單純是排程的問題。

本課程透過完整的系統架構及案例練習，提供有效的時程壓縮及控管技巧，以協助學員做好時程管理的工作。

### 課 程 效 益

- 瞭解造成工程專案時程延遲的問題、原因與解決方法。

- 瞭解工程專案時間管理的原理、目的與重要性。

- 學習有效工作分解及定義的技巧。

- 學習有效估算及排程時間壓縮的技巧。

- 學習有效進度追蹤、分析及報告方法。

- 學習有效解決進度問題的方法。

- 學習有效解決需求變更問題的方法。

- 學習有效解決合約衝突的方法。

- 學習有效解決時程問題的方法。

### 訓 練 對 象 及 執 行

| 適合對象 | 工程專案經理、業務人員、專案團隊成員、工程人員 |
| --- | --- |
| 培訓重點 | 工程專案時間管理的理論架構、方法技巧、技術工具的應用等 |
| 培訓方法 | 原理說明、範例講解、團隊簡報及討論 |
| 時間/時數 | 09:00-12:00.13:00-17:00、7小時、1天班 |

### 課 程 大 綱

| 序 | 主題 | 內容大綱 | 時數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 專案時程管理的問題 | 工程專案時程控管的原理與重要性 工程專案時程控管的主要問題 小組討論：哪些是現有工程專案時程控管的問題？ | 1 |
| 2 | 如何估算專案時程？ | WBS工作分解圖製作技巧及軟體運用 小組練習一：WBS製作實案練習 時程估算及buffer的運用技巧 時程估算應注意的重要事項 | 2 |
| 3 | 如何計劃專案的時程？ | CPM要徑圖法的製作方法 甘特圖製作的技巧及軟體運用 小組練習二：甘特圖製作實案練習 時程壓縮的方法 | 1.5 |
| 4 | 如何控管專案的進度？ | 時程進度追蹤的方法 時程差異及績效分析方法 時程落後問題解決方法 | 1.5 |
| 5 | 簡報、結論與問答 | 小組練習簡報 結論及問答 | 1 |

(為提昇課程品質，本公司保留局部或全部內容之修改權利)

### 教 學 重 點 比 例

我們所提供的企業內訓課程，主要是協助有效地建立實務應用所需的基礎概念、知識、工具、及技術等。課程的內容偏重於核心技巧的教授及團隊小組的練習，以下為本課程內容及教學重點比例：

| 教學重點 | 說明 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 知識理論 | 強調核心應用知識，工具與技術的深入探討，而非一般的學術性或考試用的知識及理論 | 20% |
| 應用案例 | 應用實際案例，來講解知識及工具應用的情境及技巧，以加深學員的瞭解及體會程度 | 20% |
| 課堂練習 | 應用實際工作中的案例及小組團隊合作，讓學員練習課堂上所學的方法及工具，以協助內化實際應用的竅門及心法 | 40% |
| 簡報討論 | 透過小組公開競賽及360度評分的簡報、觀摩及討論，來激勵學員彼此的互動學習，進而提昇學習的效果 | 20% |

### 課 程 設 計 原 理

本課程以Level 1、2(如下圖)的內容重點及方法為主，專注於知識、觀念及實務運用之工具、技術。

| Level | 評量等級 (精練程度) | 培訓重點 | 訓練方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 知識能力 | 我可以定義此技能 | 知識 觀念 | 專注於基礎的知識理論和架構工具。主要是培養學員的正確觀念及態度，同時熟悉相關的定義、原理、術語及方法步驟等。 | 被動式學習 課堂講解 小組討論 |
|  | 瞭解能力 | 我可以解釋此技能如何應用 |  |  |  |
| 2 | 應用能力 | 我具有侷限的經驗將此技能應用於簡單的問題解決上 | 工具 技術 | 運用實際的案例分析或小組作業練習，重複的讓學員真正地熟練所有的工具及技術運用。 | 案例練習 研習營 精進班 |
| 3 | 分析能力 | 我具有廣泛的經驗將此技能應用於複雜的問題解決上 | 技能 | 透過實務工作的應用，不斷從嘗試錯誤的過程中獲得真正的經驗能力。 | 實務運用 現場實習 實際工作中訓練 以指定專案來訓練 同僚學習小組 |
|  | 綜合能力 | 我可以將此技能的原理用於其他不同的問題解決上 |  |  |  |
| 4 | 評核能力 | 我被同事公認是此一職能應用的專家 | 職能 | 將所學的技術及經驗，透過指導及教授他人的經驗中，不斷精進自己的知識技能力。使自己成為公認的專家。 | 自我精進 訓練師培訓 工作挑戰 |

© Dr. Kris Lai

### 課 前 準 備 及 場 地 設 備

以下課前準備及場地設備，由客戶自行負責安排準備：

| 事先分組 | 每梯次以35人(含)為限。 請將參加學員事先分組，共分5組，每組6-7人為限。 各組含：組長1名、顧問1名、發言人1名、其餘為組員。 分組時最好將同專案的人員同置一組，以利小組成員體驗溝通合作之情境。 請事先將學員資料給予本公司，以便講師事先了解學員背景。(學員資料包含：姓名、部門、職稱)。 |
| --- | --- |
| 課前準備 | 小組討論資料準備：依照本公司課前提供的表格與範例，各小組成員根據現有及過去執行的專案經驗，提出6個現有最重要的專案時間計畫與管理的問題、發生原因及關鍵的解決方案，並予以優先排序。完成的表格須於上課前一個星期完成，並交由講師先行檢查，若有不足之處，則請於上課前根據講師的建議予以修正，以作為上課時小組討論的依據。 |
| 訓練場地 | 教室安排及租任費用。 |
| 訓練設備 | 請安排以下訓練設備： (單槍投影機、投影布幕 (麥克風(小蜜蜂為佳) (白板、白板筆 |
| 學員獎品 | 請準備2份獎品給作業最佳的小組。 |

### 輔 導 講 師 簡 介

本課程由賴志宏博士講授，簡介如下：

| 姓名 | 賴志宏 博士 Kris Lai, Ph.D., UMIST |
| --- | --- |
| 學歷 | 專案管理博士-英國曼徹斯特大學理工學院 作業管理碩士-英國曼徹斯特大學理工學院 工業設計學士-大同工學院 |
| 現職 | Kris專案管理學院主持人 從事策略管理、部門管理、專案管理、研發管理、工作管理、問題解決、創意思考相關領域的教育訓練及實務運用的顧問服務。 |
| 工作經歷 | 仕德國際有限公司-總經理 鴻海公司-PCE企劃經理 英國Wormald Ansul UK-專案管理電腦化系統設計及訓練師 英國航空製造公司-JV 技術轉移專案管理師 竹科奎茂公司-資深產品設計及製造工程師 竹科台灣CMT公司-產品及機構設計工程師 工研院機械所-工業設計工程師 復興美工-專任設計教師 |
| 培訓經歷 | Kris專案管理學院培訓講師 新竹科學園區「國際專案管理人才培訓課程」講師 工研院產業學院 「產品研發專案管理課程」講師 光電協進會「專案管理課程」講師 中國生產力中心「專案管理課程」顧問講師 英國Henley Management School在台MBA 企管碩士班作業管理講師 澳洲雪梨科技大學工業管理碩士班在台專案管理講師 |
| 專長課程 | 專案管理課程 | 產品研發管理課程 | 工程專案管理課程 |
|  | 專案管理實務應用 工作分解圖製作技巧 專案管理軟體工具應用 專案風險管理技巧 專案成本管理實務 專案履約與風險管理 專案團隊溝通與領導 專案管理問題診斷與解決 專案管理標準流程建立 專案管理辦公室建立 專案管理資訊系統建置 | 產品開發專案管理 產品開發時程縮短 產品開發風險管理 產品開發預算管理 產品開發流程建立與改善 產品開發問體分析與解決 | 工程專案管理 工程專案時間管理 工程專案成本管理 工程專案履約及風險管理 |
|  | 工作管理 | 部門管理 | 問題分析與解決 |
|  | 自我工作管理技巧 工作報告撰寫技巧 人際溝通及衝突管理 技術報告撰寫技巧 企劃書撰寫技巧 | 部門工作管理 部門組織及績效管理 任務團隊建立與管理 領導與激勵技巧 會議規劃及管理 | 問題分析與解決 8D問題分析與解決 工作流程分析與改善 創意思考及群體決策 FMEA實務運作課程 |
| 培訓案例 | 光電業 | 半導體業 | IC設計及電子業 |
|  | 住華科技 益通光能 中華映管 廣鎵光電 奇美電子 群創光電 | 南茂科技 應用材料 聯詠科技 東京威力科創 瑞晶電子 茂德科技 | 台達電子 旺宏電子 凌陽科技 凌通科技 乾坤科技 思源科技 |
|  | 電腦及周邊業 | 系統及軟體業 | 通訊及機械業 |
|  | 光寶科技 仁寶電腦 微星科技 英業達 精英電腦 昆盈企業 | 文曄科技 美商鳳凰 大同世界 敦陽科技 諾發系統 | 明泰科技 正文科技 台揚科技 仲琦科技 智捷科技 宏正自動化 |
|  | 金融及服務業 | 生技、製藥及化工業 | 政府及研究機構 |
|  | 玉山商業銀行 遠東新世紀 宏利人壽 亞東證券 美商如新(NuSkin) | 台耀化學 台灣惠氏(Wyeth) 經濟部生技專案管理 | 工研院 IEK 交大育成 雲科大 台鐵 紡織研究所 |
|  | ►更多培訓案例：http://www.krispmschool.com/schoolintro/caselist.php |
| 教學紀錄 | ►其他教學經驗、顧問經驗及教學記錄短片，請看：http://www.krispmschool.com/schoolintro/krisfile.php。 |

<End>

# Text boxes

工程專案時間管理實務

需要進一步的服務，請聯絡我們：

電話：(02) 8797-3158  Email：syner.link@msa.hinet.net  Website: www.krispmschool.com