( 7小時，1天)

提案人：賴志宏博士 (Dr. Kris Lai)

聯絡人：范欣文小姐 (Grace Fan)

(日期: 2020/11/13 R1.0)

### 課 程 簡 介

市面上有無數的專案排程軟體，其介面功能雖有不同，但背後的重要操作原理卻是相同。因此，若要有效應用各種專案排程軟體，除了必須熟悉排程軟體的操作介面及功能外，最重要的是還要學會各種排程的技巧，包含：

- 工作分解架構(WBS-Work Breakdown Structure)：從事排程之前，依照專案生命週期的架構，來有系統及邏輯地定義專案的工作分解架構圖。以確保專案在排程之前，工作範疇被正確定義及工作內容被清楚確認。

- 要徑圖法(CPM-Critical Path Method)：透過工作時間前後相依的邏輯關係，運用網狀圖及時間運算公式，來計算出工作進行的時間及要徑，以做為甘特圖製作的依據。

- 資源規劃技巧：在進行工作排程時，若忽略實際資源的需求，將會產出不合理的時間估算和工作順序安排。由於資源的規格、數量及來源會直接影響工作進行方式和所需時間。因此，學習做好資源的規劃工作，對排程工作的有效進行很重要。

- 時程估算技巧：如果缺乏正確及合理的工作時間估算，那麼再怎樣好看的時程甘特圖都是沒用。時間估算法是學習運用各種工時及工期估算的技巧，來正確定義工作時間和預留時間(Buffer)，以確保排程時間輸入的正確性及合理性。

- 時程壓縮技巧：經常在範疇需求、時間、資源、品質的限制條件下，會被要求來規劃出符合要求的時程。這些要求有時很難做到，但又不能不做到。那麼如何有效運用各種時間壓縮的技巧來做出最佳的時間計畫，將是這部分學習的重點。

- 進度追蹤及分析技巧：在進行進度追蹤時，經常花很多時間在收集、更新及分析錯誤的資料。這不但造成許多時間的浪費，更產出了毫無用途的進度資料，甚至還會誤導利害關係人對進度現況的判斷。因此，如何使用正確的進度資料收集、更新及分析方法，是這部分學習的重點。

- 圖表製作技巧：通常，可運用排程軟體來製作出各種圖表，以做為時程分析、規劃、更新、檢討及更正的依據。然而，圖表格式和內容是否正確、適當、有效、完整，將會影響使用者的判斷結果。因此，學習如何選擇製作良好及符合需要的時程圖表，是這部分學習的重點。

本課程將透過各種技巧的講解及案例練習，來讓學員有效學習專案排程軟體運用的相關必要技巧，以協助學員做好時程分析、規劃、追蹤、檢討及溝通的工作。

### 課 程 目 標

- 瞭解新專案時間管理的原理、目的與重要性。

- 學習生命週期流程定義技巧。

- 學習WBS工作分解圖製作技巧。

- 學習資源及時程里程碑規劃技巧。

- 學習有效估算及排程時間壓縮的技巧。

- 學習有效進度追蹤、分析及報告方法

- 學習有效解決進度問題的方法。

### 課 程 效 益

- 提升工作規劃實際運作的知識、觀念與能力。

- 提升時間估算實際運作的知識、觀念與能力。

- 提升時間計畫實際運作的知識、觀念與能力。

- 提升時間控管實際運作的知識、觀念與能力。

- 提升學員在專案時間控管上，溝通協調、風險規劃及問題解決的能力。

### 課 程 大 綱

| 序 | 主題 | 內容大綱 | 時數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 介紹與原理 | 課程簡介及說明 排程軟體應用的重要觀念與原理 | 0.5 |
| 2 | 時程規劃技巧 | 生命週期流程定義技巧及案例 WBS工作分解圖製作技巧及案例 (練習一：WBS實案練習及WBS Chart Pro軟體運用) 資源規劃技巧及案例 時程里程碑規劃技巧及案例 時程估算技巧及案例 | 2 |
| 3 | 甘特圖製作技巧 | CPM要徑圖法的製作方法及案例 (課後練習: CPM網狀圖練習) MS Project操作功能說明 甘特圖製作的正確方法及案例 (練習二：甘特圖實案練習) 時程壓縮的技巧及案例 | 2.5 |
| 4 | 進度控管技巧 | 時程進度追蹤的方法及案例 時程差異及績效分析方法及案例 時程落後問題解決方法及案例 | 1.5 |
| 5 | 結論與問答 | 結論及問答 | 0.5 |

(為提昇課程品質，本公司保留局部或全部內容之修改權利)

### 訓 練 對 象 及 方 法

| 適合對象 | 專案經理、專案團隊成員、工程人員等 |
| --- | --- |
| 培訓重點 | 專案排程軟體運用的觀念原理、方法技巧、技術工具的應用等 |
| 培訓方法 | 案例說明、範例解說、作業練習、團隊討論 |
| 時間/時數 | 09:00-12:00.13:00-17:00、7小時、1天班 |

### 課 程 設 計 原 理

本訓練課程以Level 1&2 (如下圖)的內容重點及方法為主，專注於知識經驗分享與案例講解。

| Level | 4大評量等級 (精鍊程度 Proficiency Level) | 培訓內容重點 (What) | 訓練方法 (How) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 知識能力 | 我可以定義此技能 | 知識 觀念 | 專注於基礎的知識理論和架構工具。培養學員的正確觀念及態度，同時熟悉相關的定義、原理、方法步驟及軟體工具等。 | 被動式學習 教室授課 |
|  | 瞭解能力 | 我可以解釋此技能如何應用 |  |  |  |
| 2 | 應用能力 | 我具有侷限的經驗將此技能應用於簡單的問題解決上 | 工具 技術 | 運用實際案例講解或小組作業練習，重複的讓學員真正地熟練所有的工具及技術運用。 | 案例與練習 研習營 精進班 |
| 3 | 分析能力 | 我具有廣泛的經驗將此技能應用於複雜的問題解決上 | 技能 | 透過實務工作的應用，不斷從嘗試錯誤的過程中獲得真正的經驗能力。 | 實務運用 實際工作中訓練(OJB) 以指定專案來訓練 同僚學習小組 |
|  | 綜合能力 | 我可以將此技能的原理用於其他不同的問題解決上 |  |  |  |
| 4 | 評核能力 | 我被同事公認是此一職能應用的專家 | 職能 | 將所學的技術及經驗，透過指導及教授他人的經驗中，不斷精進自己的知識技能力。使自己成為公認的專家。 | 自我精進 訓練師培訓 工作挑戰 |

### 教 學 重 點 比 例

我們所提供的企業內訓課程，主要是協助有效地建立實務應用所需的基礎概念、知識、工具、及技術等。課程的內容偏重於實際案例、樣本說明及人的技巧，以下為本課程內容及教學重點比例：

| 教學重點 | 說明 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 知識理論 | 強調核心應用知識，工具與技術的深入探討，而非一般的學術性的知識及理論 | 30% |
| 應用案例 | 應用實際案例，來講解知識及工具應用的情境及技巧，以加深學員的瞭解及體會程度 | 40% |
| 人的技巧 | 強調 “人的技巧”在知識及工具應用中的叢林法則，尤其在人際溝通、利害關係人管理及問題解決上，以提升學員對soft skills的認知及重視 | 30% |

### 課 前 準 備 及 場 地 設 備

以下課前準備及場地設備，由客戶自行負責安排準備：

| 事先分組 | 每梯次以35人(含)為限。 請將參加學員事先分組，共分5組，每組6-7人為限。 各組含：組長1名、顧問1名、發言人1名、其餘為組員。 分組時最好將同專案的人員同置一組，以利小組成員體驗溝通合作之情境。 請事先將學員資料給予本公司，以便講師事先了解學員背景。(學員資料包含：姓名、部門、職稱)。 |
| --- | --- |
| 課前準備 | 小組練習資料準備：各小組選擇現有或過去的實際專案，依照本公司課前提供的「工作清單」表格，填寫所有的工作項目、類別、資源、時間及風險資料，以做為上課練習的參考依據。完成的表格須於上課前一個星期完成，並交由講師先行檢查，若有不足之處，則請於上課前根據講師的建議予以修正，以作為上課時小組討論的依據。 軟體工具準備：每一小組於上課前，需事先下載WBS Chart Pro試用版及 Gantt Project軟體，並安裝於個人的NB中。 |
| 訓練場地 | 教室安排及租任費用。 |
| 訓練設備 | 請安排以下訓練設備： (單槍投影機、投影布幕 (麥克風(小蜜蜂為佳) (白板、白板筆 |
| 學員獎品 | 請準備2份獎品給作業最佳的小組。 |

### 輔 導 講 師 簡 介

本課程由賴志宏博士講授，簡介如下：

| 姓名 | 賴志宏 博士 Kris Lai, Ph.D., UMIST |
| --- | --- |
| 學歷 | 專案管理博士-英國曼徹斯特大學理工學院 作業管理碩士-英國曼徹斯特大學理工學院 工業設計學士-大同工學院 |
| 現職 | Kris專案管理學院主持人 從事策略管理、部門管理、專案管理、研發管理、工作管理、問題解決、創意思考相關領域的教育訓練及實務運用的顧問服務。 |
| 工作經歷 | 仕德國際有限公司-總經理 鴻海公司-PCE企劃經理 英國Wormald Ansul UK-專案管理電腦化系統設計及訓練師 英國航空製造公司-JV 技術轉移專案管理師 竹科奎茂公司-資深產品設計及製造工程師 竹科台灣CMT公司-產品及機構設計工程師 工研院機械所-工業設計工程師 復興美工-專任設計教師 |
| 培訓經歷 | Kris專案管理學院培訓講師 新竹科學園區「國際專案管理人才培訓課程」講師 工研院產業學院 「產品研發專案管理課程」講師 光電協進會「專案管理課程」講師 中國生產力中心「專案管理課程」顧問講師 英國Henley Management School在台MBA 企管碩士班作業管理講師 澳洲雪梨科技大學工業管理碩士班在台專案管理講師 |
| 專長課程 | 專案管理課程 | 產品研發管理課程 | 工程專案管理課程 |
|  | 專案管理實務應用 工作分解圖製作技巧 專案管理軟體工具應用 專案風險管理技巧 專案成本管理實務 專案履約與風險管理 專案團隊溝通與領導 專案管理問題診斷與解決 專案管理標準流程建立 專案管理辦公室建立 專案管理資訊系統建置 | 產品開發專案管理 產品開發時程縮短 產品開發風險管理 產品開發預算管理 產品開發流程建立與改善 產品開發問體分析與解決 | 工程專案管理 工程專案時間管理 工程專案成本管理 工程專案履約及風險管理 |
|  | 工作管理 | 部門管理 | 問題分析與解決 |
|  | 自我工作管理技巧 工作報告撰寫技巧 人際溝通及衝突管理 技術報告撰寫技巧 企劃書撰寫技巧 | 部門工作管理 部門組織及績效管理 任務團隊建立與管理 領導與激勵技巧 會議規劃及管理 | 問題分析與解決 8D問題分析與解決 工作流程分析與改善 創意思考及群體決策 FMEA實務運作課程 |
| 培訓案例 | 光電業 | 半導體業 | IC設計及電子業 |
|  | 住華科技 益通光能 中華映管 廣鎵光電 奇美電子 群創光電 | 南茂科技 應用材料 聯詠科技 東京威力科創 瑞晶電子 茂德科技 | 台達電子 旺宏電子 凌陽科技 凌通科技 乾坤科技 思源科技 |
|  | 電腦及周邊業 | 系統及軟體業 | 通訊及機械業 |
|  | 光寶科技 仁寶電腦 微星科技 英業達 精英電腦 昆盈企業 | 文曄科技 美商鳳凰 大同世界 敦陽科技 諾發系統 | 明泰科技 正文科技 台揚科技 仲琦科技 智捷科技 宏正自動科技 |
|  | 金融及服務業 | 生技、製藥及化工業 | 政府及研究機構 |
|  | 玉山商業銀行 遠東新世紀 宏利人壽 亞東證券 美商如新(NuSkin) | 台耀化學 台灣惠氏(Wyeth) 經濟部生技專案管理 | 工研院 IEK 交大育成 雲科大 台鐵 紡織研究所 |
|  | ►更多培訓案例：http://www.krispmschool.com/schoolintro/caselist.php |
| 教學紀錄 | ►其他教學經驗、顧問經驗及教學記錄短片，請看：http://www.krispmschool.com/schoolintro/krisfile.php。 |

<End>

# Text boxes

專案排程軟體應用技巧

需要進一步的服務，請聯絡我們：

電話：(02) 8797-3158  Email：syner.link@msa.hinet.net  Website: www.krispmschool.com